Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

El Salvador

Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador

ES-L1152

Resumen de la revisión ambiental y social (ESRS)

22 de julio de 2022

Versión v.1

OCT 2021

Este documento fue preparado por:

Ruth Alejandra Catacoli Jiménez y Maria Amelia Viteri

con el apoyo del equipo del proyecto:

Omar   Garzonio   (INE/WSA),   Jefe   de   Equipo;   Nelson   Estrada (INE/WSA), Jefe de Equipo Alterno; Alfred Grunwaldt (CSD/CCS), Jefe de Equipo Alterno; Carlos Jácome(INE/ENE), Jefe de Equipo Alterno, Maria  Julia  Bocco,  Marco  Antonio  Cevallos,  Javier  Garcia  y  Carlos Güiza    (INE/WSA);    Cristina Landázuri  (LEG/  SGO);  Karen Munguia (CID/CES); Nidia Hidalgo(SCL/GDI)

| Resumen de la revisión ambiental y social |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datos de la operación |  |  |  |  |
| Número de la operación |  |  | ES-L1152 |  |
| Sector/Subsector del BID |  |  | Water And Sanitation / Water Supply Urban |  |
| Tipo y modalidad de la operación |  |  | LON |  |
| Clasificación de impacto ambiental y social (ESIC) |  |  | B |  |
| Calificación de riesgo de ambiental y social (ESRR) |  |  | Substancial |  |
| Clasificación de riesgo de desastre y cambio climático (DCCRC) |  |  | Moderado |  |
| Prestatario |  |  | República de El Salvador |  |
| Agencia ejecutora |  |  | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) |  |
| Monto del préstamo BID (y costo total del proyecto) |  |  | BID $100,000,000.00 Total $100,000,000.00 |  |
| Normas de desempeño con requerimientos |  |  | ESPS 1; ESPS 2; ESPS 3; ESPS 4; ESPS 6; ESPS 8; ESPS 9; ESPS 10 |  |
| Emisiones de GEI brutas (tCO2e) construcción (si corresponde) |  |  | 565 MT CO2e |  |
| Emisiones de GEI brutas (tCO2e) operación (anual), si corresponde |  |  | 1229 MT CO2e (diferencial del consumo de energía durante la operación por mejoramiento de abastecimiento de agua) |  |
| Resumen ejecutivo |  |  |  |  |
| De acuerdo con el Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), y con base en las evaluaciones desarrolladas durante el proceso de la debida diligencia, el programa se clasifica como categoría B, ya que las actividades a desarrollar generarán impactos ambientales y sociales negativos moderados, localizados y de corto plazo. La clasificación de riesgo socio ambiental se ha definido como substancial, basado en que el alcance geográfico del programa abarca el Área Metropolitana de San Salvador, la agencia ejecutora no cuenta con experiencia en la implementación del MPAS y el contexto de conflictividad social histórico del país. Considerando los niveles de amenaza natural por sismo y erupción volcánica, la estimación de la criticidad y la vulnerabilidad de las intervenciones de infraestructura y los niveles de exacerbación del riesgo, una clasificación de riesgo de desastres naturales Moderado es adecuada. Dado que el programa es de tipo obras múltiples, se ha preparado una Evaluación Ambiental y Social (EAS) y un PGAS para las obras de la muestra representativa y un Marco de Gestión Ambiental y Social para las obras fuera de la muestra. En cumplimiento de la NDAS 1, se ha preparado un Marco Específico de Política Ambiental y Social donde se describe el Sistema de Gestión Ambiental y Social del Programa. Los principales impactos socioambientales de la etapa constructiva están asociados al incremento de accidentes de trabajadores y accidentes viales y a la potencial afectación de flora y fauna por labores de tala o corte de individuos forestales; otros impactos poco significativos identificados son contaminación del aire, incremento de ruido y vibraciones por maquinaria y equipos, contaminación del suelo y agua por derrames de combustible y otras sustancias químicas, interferencias con redes de otros servicios domiciliarios. Para la etapa de operación la EAS concluye que la afectación de aguas subterráneas por explotación del recurso durante la fase operativa tiene un riesgo bajo; no obstante, el programa incluye medidas para su monitoreo y reconocimiento de alertas tempranas frente a la reducción de la oferta hídrica. Se ha acordado entre el Banco y ANDA un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) orientado al mejoramiento de condiciones de seguridad e higiene laboral de instalaciones existentes y a la implementación de un Programa de Monitoreo y Seguimiento de la oferta hídrica del acuífero principal. Un primer evento de consulta pública con las partes interesadas se llevó a cabo durante la semana del 20 al 24 de junio bajo una modalidad de tipo hibrido: presencial uno a uno en el área rural y virtual a través del sitio web de ANDA. Participaron 326 personas representantes de los grupos de interés y comunidades dentro del área de influencia, con especial énfasis en las comunidades el Papayal, Colombia, Las Flores, Morell y Santa Cruz, las tres últimas ubicadas dentro del área de influencia de la obra Opico – Platanillos. Las principales inquietudes están relacionadas con posibles impactos por ruido, polvo, pérdida de fauna y generación de empleo durante la fase constructiva. El informe de consulta pública, así como los documentos ambientales y sociales en sus versiones finales, serán publicados en el sitio web del Banco antes de OPC. |  |  |  |  |
| Descripción de la operación |  |  |  |  |
| El programa, de tipo obras múltiples, está orientado a mejorar la prestación del servicio de acueducto del Área Metropolitana de San Salvador (ver mapa 1). Las obras intervendrán áreas priorizadas del denominado Sistema Norte. El objetivo del programa es apoyar al gobierno de El Salvador, en el fortalecimiento del sector de agua y saneamiento, específicamente a la mejora de la eficiencia operativa de la Agencia Nacional de Agua (ANDA), principal prestador del servicio de acueducto en el país. Los objetivos específicos son: (i) apoyar la reducción de agua no contabilizada (ANC) de ANDA; (ii) mejorar la eficiencia energética de ANDA; (iii) mejorar la gestión operativa y financiera de ANDA. Los componentes del programa son los siguientes: - Componente 1. Reducción del ANC (Agua No Contabilizada) de ANDA (US 33.8 millones). Se prevé financiar: (i) sustitución de tuberías, (ii) macro y micro medición, (iii) controles automatizados (Scada) y (iv) sectorización de áreas. - Componente 2. Mejora de la eficiencia energética de ANDA (US 53.54 millones). Se prevé financiar: (i) sustitución de bombas existentes por bombas más eficientes, bombas hibridas y motores más eficientes que reduzcan el consumo de energía eléctrica; (ii) sistema de control digital y automatizado; (iii) instalación de medidores inteligentes; (iv) variadores de frecuencia e instalación de bancos de capacitadores; (v) instalación de herramientas digitales para un mejor control del uso y manejo de la electricidad en los distintos puntos de la distribución. Así se obtendrá una disminución pérdidas, reducción en caída de tensiones, aumento de la disponibilidad de los transformadores e incremento de la vida útil de las bombas además del ahorro energético. - Componente 3. Mejora de la gestión de ANDA (US 9.15 millones). Bajo este componente se prevé financiar actividades para fortalecer la gestión institucional de ANDA en aspectos de gobierno corporativo, capacitaciones en gestión y operación y mantenimiento (O&M) de los sistemas, mejoras de sistemas comerciales y financieros, planificación financiera, mejora de procesos y procedimientos de la entidad y desarrollo de un plan de género. Los componentes 1 y 2 incluyen intervenciones en obras de infraestructura existente que pueden generar riesgos e impactos ambientales, sociales, la salud y la seguridad, principalmente por la ejecución de obras civiles en estaciones de bombeo de agua, instalación de tubería de impulsión, mejoramiento de instalaciones y subestaciones eléctricas y obras menores en áreas urbanas como instalación de macro y micro medición, reparación y substitución de tuberías, entre otros. El Componente 3 no está asociados a actividades de infraestructura u obras de gran tamaño, sin embargo, incluye la construcción de un laboratorio de calidad de agua, que cumpla con los estándares de calidad necesarios para acreditación. La muestra de proyectos del Programa ha sido definida teniendo en cuenta criterios técnicos, socio ambientales, corresponde al 30% del costo total del Programa y está conformada según se indica en la tabla: - El refuerzo del sistema de conducción de pozos de Opico hasta la EB San Lorenzo (tuberías de salida de los pozos, nuevo tanque de 4000 m3, nueva conducción por gravedad entre tanque y la EB San Lorenzo). - La realización de 3 pozos nuevos en Colombia – Jabalí con refuerzo de la línea de conducción entre pozos y tanque Colombia- La duplicación de la línea de conducción entre la EB La Toma y El Platanillo. - La readecuación de los cruces de tuberías de distribución sobre las quebradas entre la EB Central y El Carmen. - La readecuación de la estación eléctrica de Nejapa. - La instalación de macromedidores en todos los sitios de producción. - El desarrollo de los estudios hidráulicos de modelación del sistema interconectado del MSS y el plan maestro AP con revisión del diseño de sectores hidráulicos- El diseño del PRANC con definición de una estrategia de implementación de zona piloto n el Sistema Norte. - La reorganización de los macrosectores de la distribución del Sistema Norte con instalación de macromedidores, medición de presión de servicio, regulación de presión y refuerzos de red donde necesario. - La intervención integral de la red (comercial y técnica) en la zona piloto con medición de eficiencia de las acciones emprendidas, incluyendo un programa de rehabilitación de redes y acometidas. - La adquisición de por lo menos 100.000 medidores para renovación selectiva del parque existente e impulso del nivel de ingresos operativos. - La contratación de una Asistencia Técnica Especializada para apoyar a ANDA en el desarrollo del programa, con enfoque especial en el fortalecimiento institucional, el diseño y la supervisión del PRANC y herramientas de planificación y mejora sostenible de gestión. - La asignación de un fondo de adquisición y pequeñas obras de mejoramiento operativo de rápido impacto disponible para impulsar una mejoría de la calidad del servicio y de los indicadores de gestión. En el área de influencia de las obras de la muestra se identifican obras existentes en superposición con área clave de biodiversidad Volcán de San Salvador. No se identifica superposición con territorios indígenas, originarios o afrodescendientes. Tampoco se encuentran Áreas Protegidas. El prestatario será el Ministerio de Hacienda, y la Agencia Nacional del Agua (ANDA), el organismo ejecutor del programa. |  |  |  |  |
| Fundamentos de las clasificaciones/valoraciones |  |  |  |  |
| Clasificación de impacto ambiental y social | Categoría B. Las actividades que se van a desarrollar tendrán impactos ambientales y sociales negativos localizados y a corto plazo, para los cuales se conocen medidas de mitigación eficaces y fácilmente disponibles. Durante la etapa de construcción se pueden esperar impactos negativos sobre flora y fauna por retiro de árboles y riesgos de incremento de accidentes viales con comunidad y accidentes laborales. Otros impactos poco significativos identificados son: (i) contaminación del aire por emisiones gaseosas y material particulado e incremento de ruido y vibraciones por acopio de material, movimiento y operación de maquinaria y vehículos, limpieza de terreno, perforaciones de pozos, excavaciones, movimiento de suelo y demoliciones, (ii) contaminación de napa freática o suelo por derrames de combustibles, sustancias químicas, entre otros, (iii) erosión, compactación o alteración de la secuencia edáfica por remoción de cubierta vegetal y arbórea, (iv) riesgos de roturas y cortes de servicio por interferencias durante tareas de excavación y tendido de acueductos, (v) contaminación por disposición inadecuada de residuos sólidos, (vi) impactos en empleo, actividad comercial y de servicios, (vii) disrupciones a las actividades establecidas por presencia del personal, maquinar de obra y afectación de activos, (vii) impactos negativos sobre el patrimonio cultural y arqueológico, (viii) impacto visual y paisajístico. En la etapa de operación se ha identificado potencial impacto negativo potencial en agua subterráneas por explotación del acuífero, pero ha sido calificado como bajo debido a que ‘este cuenta con una alta transmisividad y buena recarga en un contexto climático tropical que permite sostener una producción adecuada de agua. Otros impactos negativos no significativos identificados durante la operación son: (i) riesgos de accidentes ocupaciones o viales en tareas de operación y mantenimiento del acueducto, (ii) contaminación el suelo por disposición de residuos sólidos, derrame de sustancias químicas, vertido de aguas de proceso sin tratamiento. EL SGAS cuenta con los instrumentos apropiados para la mitigación de los impactos identificados. |  |  |  |
| Calificación de riesgo ambiental y social | Substancial. La clasificación está asociada al complejo contexto social del Área Metropolitana de San Salvador, a la limitada experiencia de la Agencia Ejecutora con las políticas ambientales y sociales del Banco y específicamente con el MPAS y a una exposición moderada a riesgo de desastres naturales, una capacidad institucional para la gestión de riesgo aceptable (según el IGOPP) y una moderada vulnerabilidad al cambio climático. |  |  |  |
| Clasificación de riesgo de desastre y cambio climático | Moderado. Las amenazas presentes en el área de influencia del Proyecto son: sismo y erupción volcánica. Para esta operación, la amenaza por sismo se clasifica como Alta y de erupción volcánica se clasifica como Alta. La criticidad y vulnerabilidad del componente de infraestructura del proyecto se clasifica como Moderada, según los criterios incluidos en la figura de criticidad de saneamiento, agua potable y drenaje. Considerando los niveles de amenaza identificados, la estimación de la criticidad y la vulnerabilidad de las intervenciones de infraestructura y los niveles de exacerbación del riesgo, una clasificación de riesgo Moderado es adecuada. |  |  |  |
| Uso del marco ambiental y social del prestatario |  |  |  | No |
| No se utilizará el marco ambiental y social del prestatario. |  |  |  |  |
| Normas de Desempeño Ambiental y Social que rigen para el proyecto propuesto |  |  |  |  |
| NDAS-1. Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales |  |  |  | Sí |
| En cumplimiento del NDAS1, y en atención a que el programa es de tipo obras múltiples, el prestatario desarrolló una Evaluación Ambiental y Social (EAS) para las obras de la muestra, un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), donde establece las medidas de gestión apropiadas para la mitigación de los impactos negativos identificados, un Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) con lineamientos de gestión para las obras futuras y formulo el Marco Específico de Política Ambiental y Social del Sistema de Gestión de Ambiental y Social. La EAS identificó riesgos e impactos según los requerimientos del NDAS 1 a la 10, confirmando que los impactos ambientales y sociales negativos serán locales y de corto plazo. El PGAS incluye medidas según la jerarquía de mitigación suficientes adecuados y disponibles para prevenir la materialización de impactos negativos. Es importante anotar que el Programa no incluye la construcción de presas o reservorios para almacenamiento de agua. Solo se prevé la construcción de tanques para almacenamiento superficiales. A partir de la EAS, PGAS y MGAS presentados por el prestatario se han identificado los posibles riesgos e impactos sociales y ambientales clave del proyecto, incluidos los relacionados con amenazas naturales y cambio climático y las medidas efectivas que deberá adoptar para gestionarlos. El SGAS específico para el programa, se planificó a partir de la estructura de gestión ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo con la que cuenta ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados). Elemento; Descripción general. Marco específico ambiental y social del Programa (PESF); El Marco específico contiene los principios, objetivos y metas de desempeño socio ambiental para el programa, así como una declaración de su compromiso con el cumplimiento de la legislación Nacional aplicable y el Marco de Política Ambiental y Social del Banco. Se establece como responsable de la implementación del SGAS del Programa a la Unidad de Gestión Ambiental de ANDA, quien coordinará con la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Unidad Social y el/la especialista responsable de los temas sociales y ambientales en la Unidad Ejecutora del Programa. El documento ha sido formulado y debe ser adoptado por la alta dirección una vez se conforme la Unidad Ejecutora. Adicionalmente el Prestatario cuenta con un Código de Conducta para el Programa, como parte del Marco de Gestión Ambiental y Social.. Identificación y evaluación de riesgos socio ambientales; El prestatario cuenta con una EAS para las obras de la muestra, la cual identificó riesgos e impactos socio ambientales en atención a lo establecido en las Normas de Desempeño Ambiental y Social. Por otra parte, el Marco de Gestión Ambiental y Social contiene el procedimiento para realizar la evaluación de riesgos sociales y ambientales para los proyectos fuera de la muestra, el cual esta alineado con los requisitos del MPAS y NDAS, incluyendo análisis de riesgo de desastres naturales.. Programas de Gestión; El PGAS y el MGAS son los instrumentos del SGAS a través de los que se planifica la gestión de los impactos y riegos sociales y ambientales del Programa. El PGAS de las obras de la muestra fue preparado de acuerdo con el MPAS y las NDAS 1 al 10. El PGAS para la fase constructiva cuenta con los siguientes programas: - Monitoreo y control de cumplimiento de medidas de mitigación. - Instalación de obras y montaje del obrador. - Manejo de flora, áreas verdes y fauna. - Gestión de efluentes. - Manejo de sustâncias químicas. - Gestión de resíduos. - Calidad del aire, ruido y vibraciones. - Seguridad vial y Ordenamiento del transito - Control de plagas y vectores - Seguridad y salud ocupacional y comunitaria - Capacitación socioambiental al personal de obra - Plan de contingencias - Coordinación con prestadoras de Servicio por Red - Información y participación comunitaria - Contratación de mano de obra local - Procedimiento de descubrimientos fortuitos - Desmovilización y restauración, cierre de obrador - Prevención de enfermedades infeccionas en el ámbito laborar (con foco en COVID 19) Las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), establecen las obligaciones del Contratista en materia ambiental, social y de higiene y seguridad, y entre otros determinan el personal clave, los permisos ambientales que podría necesitar, el Programa de Gestión Ambiental y Social (PrGAS) que deberá ejecutar y dar seguimiento, y los informes ambientales y sociales que debe presentar a ANDA. El PGAS para la fase operativa cuenta con lineamientos para la elaboración de los siguientes programas: - Programa de gestión de residuos sólidos. - Programa de gestión de sustancias químicas peligrosas - Programa de seguridad y salud ocupacional - Programa de quejas y reclamos - Programa de mantenimiento preventivo - Programa de capacitación - Plan de contingencias El MGAS establece lineamientos para la formulación de los programas necesarios para mitigar riesgos sociales y ambientales para las obras fuera de la muestra.. Capacidad institucional y competencia; Dentro de la estructura de la Unidad Ejecutora se contratará un/una especialista para hacer seguimiento del desempeño socio ambiental del Programa, quién recibirá soporte por la Unidad de Gestión Ambiental de ANDA. Las ETAs, que son parte del SGAS establece requisitos para los contratistas y terceros, en cuanto a equipos, personal y obligaciones de desempeño social y ambiental alienados con el Marco Específico de Gestión Ambiental y Social del prestatario. El PGAS establece un plan de capacitación a los trabajadores, el cual incluye temas de protección ambiental y seguridad, evaluación y control de riesgos, prevención y control de incendios, prevención de derrames y gestión, manejo de lodos, seguridad vial, trabajo eléctrico, etc.. Preparación y respuesta a emergencias; La EAS de las obras de la muestra incluye el análisis de riesgo de desastres naturales y un Plan de Gestión de Riesgos y Contingencia que contine a su vez: (i) Plan Estratégico y un (ii) Plan de Acción.. Monitoreo y seguimiento; El Marco específico de Política Ambiental y Social establece procedimientos para la supervisión social y ambiental del desempeño de la operación. Todos los resultados o hallazgos de la supervisión deben estar documentados y registrados a través de informes de desempeño del SGAS.. |
| NDAS-2. Trabajo y condiciones laborales |  |  |  | Sí |
| ANDA, en su condición de Organismo Ejecutor, del Programa adoptará y aplicará políticas y procedimientos de gestión laboral adecuados para la naturaleza y tamaño de los proyectos que se financien en el marco del Programa y su fuerza laboral. En dichos procedimientos y políticas se estipulará el enfoque para la gestión de los trabajadores en consonancia con los requisitos de la presente Norma de Desempeño 2, y de la legislación nacional correspondiente. Por lo expuesto, se elaboró un Procedimiento de Gestión Laboral (PGL), incluido en el Anexo 1 del EAS que define acciones y responsabilidades de los diferentes empleadores en relación con los proyectos (contratistas, proveedores, etc.). Aplica a trabajadores de los proyectos contratados directamente por la Unidad Ejecutora (trabajadores directos), al personal contratado a través de terceros para realizar trabajos relacionados con funciones medulares del Programa durante un tiempo considerable (trabajadores contratados) y a los contratados por los proveedores principales de los organismos ejecutores (trabajadores de la cadena de suministro principal). Quedan exceptuados empleados públicos sujetos a los términos y condiciones de su convenio o arreglo laboral vigente en el ámbito del sector público. El PGL establece relaciones de empleo basadas en el principio de igualdad de oportunidades y trato justo, no estará permitido el trabajo infantil ni forzoso, establece un mecanismo de reclamación específico para trabajadores/as (y sus organizaciones, cuando existan) para que puedan expresar sus preocupaciones sobre el lugar de trabajo, y la canalización de denuncias sobre violencia sexual y de género. |  |  |  |  |
| NDAS-3. Uso eficiente de los recursos y prevención de la contaminación |  |  |  | Sí |
| A partir de la EAS de las obras de la muestra se identificaron los impactos ambientales claves en etapa de construcción y operación. Durante la etapa constructiva se han identificado riesgos de contaminación del: (i) aire, por emisiones gaseosas y de material particulado; (ii) agua y suelo, por derrames accidentales o por la incorrecta disposición o fallas en los sistemas de gestión de efluentes o residuos sólidos; (iii) impactos de seguridad ocupacional, por riesgos inherentes a las tareas constructivas y de mantenimiento, y (iv) sonora, por ruido de operación de equipos y maquinaria. El AAS indica que el área del proyecto se encuentra situado sobre un acuifero volcánico fisurado de gran extensión que presenta una superficie de 2200 km2 y un índice de explotación de 0.48 y una recarga de 663.46 mm/año. Esto indica una alta disponibilidad del recurso hídrico subterráneo. Por su parte la calidad de los cuerpos hídricos superficiales es baja ligada principalmente al desarrollo de las regiones, asentamientos urbanos, industria y actividades agrícolas, lo que, sumado a la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales, saneamiento básico deficiente, vuelve critica la situación de calidad. Esta condición limita el uso de estas fuentes como abastecimiento para agua potable. Las acciones previstas en el Sistema Zona Norte a corto y mediano plazo estarán dirigidas a asegurar el caudal de diseño de 1,8 m3/s con una producción propia y sostenible en el tiempo. Teniendo en consideración el diagnóstico preliminar realizado a partir de los estudios hidrogeológicos y balances hídricos, la AAS concluye que el sistema acuífero cuenta con condiciones de muy alta transmisividad y buena recarga en un contexto climático tropical permite sostener una producción adecuada por parte de los pozos. Adicionalmente, el programa incluye medidas para reconcentrar el uso de recurso hídricos hacia el agua subterránea, por ser una fuente menos impactada por el cambio climático que las fuentes superficiales y más protegida en términos de contaminación potencial y propone un esquema de producción con mayor flexibilidad y sustentabilidad para el futuro, incluyendo medidas complementarias de monitoreo como: (i) ejecución de pozo de exploración para reconocimiento de reservas acuíferas en la zona, (ii) realización de un censo de pozos y mapa del acuífero en explotación; (iii) diseño e implementación de una red de monitoreo con seguimiento estacional; (iv) modelización del acuifero en explotación, con fines predictivos. En la etapa de operación se ha identificado impacto negativo potencial en agua subterráneas por explotación del acuífero, y ha sido calificado como bajo, debido a que el acuífero cuenta con una alta transmisividad y buena recarga que permite sostener una producción adecuada de agua. No obstante, el Programa implementará un sistema de monitoreo de la oferta hídrica, como parte del Componente 1 del Programa y del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) del Programa. Otros impactos negativos no significativos identificados son: (i) riesgos de accidentes ocupaciones o viales en tareas de operación y mantenimiento del acueducto, (ii) contaminación el suelo por disposición de residuos sólidos, derrame de sustancias químicas, vertido de aguas de proceso sin tratamiento. El PGAS de las obras de la muestra incluye medidas bajo la jerarquía de mitigación, orientadas a prevenir la contaminación. Dichas medidas están desarrolladas en los siguientes programas: - Instalación de obras y montaje del obrador. - Manejo de flora, áreas verdes y fauna. - Gestión de efluentes. - Manejo de sustâncias químicas. - Gestión de resíduos. - Calidad del aire, ruido y vibraciones. - Seguridad vial y Ordenamiento del transito - Control de plagas y vectores - Capacitación socioambiental al personal de obra - Plan de contingencias - Desmovilización y restauración, cierre de obrador El MGAS para las obras futuras incluye lineamientos para la estructuración dichos programas para las obras futuras. |  |  |  |  |
| NDAS-4. Salud y seguridad de la comunidad |  |  |  | Sí |
| Con el propósito de evitar y mitigar impactos y riesgos en materia de salud, seguridad y protección de la comunidad, en los lineamientos de los PGAS se incluyen los siguientes Programas de Gestión delineados en el AAS: 8- Programa de Seguridad Vial y Ordenamiento del Tránsito, 10- Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y Comunitaria, 11- Gestión de Afluencia de Mano de Obra, 12- Programa de Capacitación Socioambiental al Personal de Obra, 13- Plan de Gestión de Riesgos y Contingencias, 15- Información y Participación Comunitaria y 18- Prevención de Enfermedades Infecciosas en el Ámbito Laboral (con foco en COVID-19). Las amenazas presentes en el área de influencia del Proyecto son: sismo y erupción volcánica. Para esta operación, la amenaza por sismo se clasifica como Alta y de erupción volcánica se clasifica como Alta. La criticidad y vulnerabilidad del componente de infraestructura del proyecto se clasifica como Moderada, según los criterios incluidos en la figura de criticidad de saneamiento, agua potable y drenaje: (i) características físicas son de nivel Bajo; (ii) los impactos negativos sobre servicios esenciales son moderados y (iii) los impactos negativos sobre la población son moderados,. Entonces, la criticidad es clasificada como Moderada. No se esperan incrementos de las condiciones actuales de amenazas naturales o de la vulnerabilidad de las comunidades locales o del entorno por la instalación de tuberías de impulsión, adecuación de estaciones de bombeo o mejoramiento de estación de energía debido a que el proyecto se desarrolla en predios e instalaciones ya existentes y en áreas poco habitadas, sin lugares de habitación cercanos. Considerando los niveles de amenaza identificados, la estimación de la criticidad y la vulnerabilidad de las intervenciones de infraestructura y los niveles de exacerbación del riesgo, una clasificación de riesgo Moderado es adecuada. Adicionalmente, el IGOPP (Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres) para El Salvador está en 42.47 lo que indica que el país cuenta con una capacidad institucional aceptable para la gestión de riesgo de desastres naturales. El incluye medidas de mitigación frente a los riesgos de daño de infraestructura física en caso de sismo o erupciones volcánicas. Asimismo, un Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Contingencia se ha incluido como parte del PGAS, y el MGAS cuenta con lineamientos para el Análisis de Riesgo de Desastres (ARD) de las obras fuera de la muestra y elaboración de Planes de Gestión de Riesgo correspondientes. En caso de que, producto del ARD, alguna obra fura de la muestra tenga un riesgo alto, la Unidad Ejecutora deberá realizar las fases 4 o 5, según se requiera, de la metodología de ARD descrita en el MGAS e informar al Banco. |  |  |  |  |
| NDAS-5. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario |  |  |  | Sí |
| Conforme ilustrado en la EAS, en las obras de la muestra representativa del Programa no se identificaron necesidades de reasentamiento involuntario de personas, ni de adquisición de predios. Se trata de obras sobre predios propios de ANDA conforme escrituras, o trazas de acueductos sobre zonas de servidumbre pública o campos dedicados a agricultura/ganadería, sin construcciones por sobre las trazas planificadas. Se requerirá la tramitación de servidumbres de acueducto adicionales de acuerdo con la definición de ingeniería de detalle de las trazas de líneas de acueductos a reemplazar. Es decir, la totalidad de las intervenciones se desarrollarán en predios intervenidos por ANDA, que cuentan con cerramiento, bajo propiedad de ANDA. La muestra de obras no requiere adquisición predial. Conforme el análisis realizado en el AAS, no se identificaron riesgos de desplazamiento económico temporal. Sin embargo, siguiendo los lineamientos correspondientes al NDAS 5, el MGAS incluye tanto un marco de reasentamiento involuntario y desplazamiento económico con las medidas correspondientes necesarias a futuro. |  |  |  |  |
| NDAS-6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos |  |  |  | Sí |
| De la EAS, y con base en información disponible se ha identificado que las obras de la muestra se encuentran fuera de áreas protegidas. En el área de influencia del proyecto se encuentra una KBA denominada Volcán de San Salvador, área reconocida por BirdLife International (mapa 5); las obras a desarrollar dentro de esta área se circunscriben a las instalaciones existentes (estaciones de bombeo existentes) por lo que no se ha identificado impacto significativo sobre biodiversidad por cambio de cobertura vegetal o afectación de hábitat natural. La EAS de las obras de la muestra incluye una descripción de las especies de distribución restringida que potencialmente se encuentran en la KBA y tienen alguna condición de vulnerabilidad; el PGAS de las obras de la muestra define lineamientos para la prevención de impactos sobre estas especies bajo la jerarquía de mitigación. El MGAS cuenta con lineamientos apropiados para las obras fuera de la muestra. |  |  |  |  |
| NDAS-7. Pueblos indígenas |  |  |  | No |
| De acuerdo con los estudios efectuados sobre los proyectos de la muestra y los resultados de la EAS, los proyectos no intervienen, ni tienen como área de influencia poblaciones indígenas; es decir, no hay presencia de pueblos indígenas en el área de influencia. Las obras de la muestra representativa del Programa no tienen afectaciones a comunidades indígenas, ni impactos negativos diferenciados a pueblos indígenas conforme lo muestra la EAS. |  |  |  |  |
| NDAS-8. Patrimonio cultural |  |  |  | No |
| De acuerdo con la EAS, para los proyectos de la muestra representativa del Programa, no se identificaron sitios de reconocido valor histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, religioso, estético, o de otro tipo de significancia patrimonial en las áreas de influencia directa. Se trata de intervenciones en áreas ya impactadas por infraestructura de ANDA. No obstante, los lineamientos del PGAS incluyen un Programa para la correcta gestión de hallazgos fortuitos que podrían ocurrir en la etapa constructiva (Programa 16). |  |  |  |  |
| NDAS-9. Igualdad de género |  |  |  | Sí |
| En cuanto a los riesgos e impactos y su correspondiente evaluación y gestión conforme relacionados con la violencia sexual y de género, se realizarán, dentro de los lineamientos del PGAS un Programa de Capacitación Socioambiental que incluye capacitaciones en temas de género. Adicionalmente, se desarrollará un Código de Conducta con enfoque transversal de género que contempla entre otros temas, la prohibición explícita de conductas de acoso o violencia contra las mujeres y niños y niñas de la comunidad, y empleadas de la empresa. También se incluyen medidas a fin de minimizar el riesgo a que se generen conflictos entre trabajadores/as contratados y la población local, a fin de asegurar la creación y mantención de un ambiente de trabajo positivo y libre, de: discriminación por características étnicas, raciales, de género, identidad de género, orientación sexual, o religión; violencia, en particular de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; y trabajo infantil. La EAS de la muestra representativa incorpora un “Procedimiento para la Gestión laboral” (PGL) que se rige bajo los principios de igualdad, oportunidad y trato justo e incluye dentro de su marco normativo las leyes laborales vigentes sobre igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. |  |  |  |  |
| NDAS-10. Participación de las partes interesadas y divulgación de información |  |  |  | Sí |
| Conforme el Plan de Participación de las Partes Interesadas (PPPI) que forma parte del MGAS, se implementará un proceso de consulta pública de los proyectos de la muestra representativa. Para asegurar la participación significativa de las partes interesadas, el prestatario, directamente o a través del Organismo Ejecutor, implementará procesos de participación con las partes interesadas de las actividades previstas en el Programa para garantizar que las comunidades afectadas sean informadas y consultadas sobre el avance de las actividades y la gestión socioambiental del Programa, de la mano de la divulgación del Sistema de Gestión Ambiental y Social y cualquier evaluación ambiental y social relacionada con las actividades. S. El PPPI contempla un enfoque y metodología sensibles al género. Los resultados del proceso formarán parte de la versión final de la EAS. O. Del mismo modo, el proyecto contará con un Mecanismo de Atención de Reclamos y Resolución de Conflictos a nivel Programa que permita atender las inquietudes de las partes afectadas durante todo el ciclo de vida de los proyectos de la muestra. Un primer evento de consulta pública con las partes interesadas se llevó a cabo durante la semana del 20 al 24 de junio bajo una modalidad de tipo hibrido: presencial uno a uno en el área rural y virtual a través del sitio web de ANDA (https://www.anda.gob.sv/index.php/programas/programa-de-fortalecimiento-del-sector-agua-y-saneamiento-en-el-salvador/). Participaron 326 personas representantes de los grupos de interés y comunidades dentro del área de influencia, con especial énfasis en las comunidades el Papayal, Colombia, Las Flores, Morell y Santa Cruz, las tres últimas ubicadas dentro del área de influencia de la obra Opico – Platanillos. Las principales inquietudes están relacionadas con posibles impactos por ruido, polvo, pérdida de fauna y generación de empleo durante la fase constructiva. El informe de consulta pública, así como los documentos ambientales y sociales en sus versiones finales, serán publicados en el sitio web del Banco antes de OPC. |  |  |  |  |
| Requisitos de divulgación de información (para el BID) |  |  |  |  |
| Documento; Enlace; Fecha de divulgación. Evaluación Ambiental y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social de las obras de la muestra versión fit for disclosure; https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ES-LON/ES-L1152/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1959649016-14; 10 de mayo de 2022. Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa versión fit for disclosure; https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ES-LON/ES-L1152/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1959649016-13; 10 de mayo de 2022. Evaluación Ambiental y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social de las obras de la muestra; https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ES-LON/ES-L1152/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1959649016-23; 13 de julio de 2022. Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa; https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ES-LON/ES-L1152/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1959649016-24; 13 de julio de 2022. Informe de Consulta Pública Significativa; https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ES-LON/ES-L1152/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1959649016-25; 13 de julio de 2022. Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa versión final; https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ES-LON/ES-L1152/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1959649016-29; 21 de julio de 2022. Evaluación Ambiental y Social y Plan de Gestión Ambiental y Social de las obras de la muestra versión final; https://idbg.sharepoint.com/teams/EZ-ES-LON/ES-L1152/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=EZSHARE-1959649016-30; 21 de julio de 2022. |
| Anexos |  |  |  |  |
| Anexo A |  | Plan de Acción Ambiental y Social. |  |  |
| Anexo B |  | Requisitos ambientales y sociales legales. |  |  |
| Anexo C |  | Mapas A&S |  |  |

Anexo A. ESAP

| Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP) |  |
| --- | --- |
| Nombre de la operación | Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador |
| Número de la operación | ES-L1152 |
| Agregue el siguiente texto: “Según lo acordado por el Banco y el Prestatario, este ESAP puede ser revisado de vez en cuando durante la ejecución del Proyecto para reflejar la gestión adaptativa de los cambios del Proyecto y las circunstancias imprevistas o en respuesta a la evaluación de desempeño del Proyecto realizada bajo el ESAP en sí. En tales circunstancias, el Prestatario, a través de la Agencia Ejecutora, acordará los cambios con el Banco y actualizará el ESAP para reflejar dichos cambios. Los acuerdos sobre cambios al ESAP se documentarán mediante el intercambio de cartas firmadas entre el Banco y el Prestatario, a través del Organismo Ejecutor. El Prestatario, a través de la Agencia Ejecutora, divulgará sin demora el ESAP actualizado”. |  |

| Tema | Acción | Evidencia | Hito | Fecha de vencimiento | Coste (estimado) | Entidad responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NDAS-2. Trabajo y condiciones laborales |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad y Salud en el trabajo | Desarrollar el programa fortalecimiento de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo de las facilidades existentes en cumplimiento con los estándares de la norma local y la NDAS 2 del MPAS. | Presentar el programa fortalecimiento de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo al Banco. | Previo a la licitación de la primera obra |  | Presupuesto dentro del Componente 1 del programa | ANDA |
| NDAS-6. Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales vivos |  |  |  |  |  |  |
| Servicios ecosistémicos | Desarrollar el programa de monitoreo y seguimiento de la oferta hídrica del acuífero principal que abastece el sector de Zona Norte y que es parte del Componente 2. | Reportes de monitoreo y seguimiento de la oferta hídrica del acuífero | Continuo a partir del primer año de operación de las mejoras del Sistema Norte. |  | Presupuesto dentro del Componente 2 del programa | ANDA |

Anexo B. Requisitos ambientales y sociales legales

Con el propósito de cumplir con los requerimientos del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), el Prestatario, directamente o a través del Organismo Ejecutor, cumplirá a satisfacción del Banco con las condiciones y términos contractuales establecidos en este Anexo. Cuando se ha determinado que un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) es necesario, este será legalmente vinculante (referencia cruzada en el contrato de préstamo – ver párrafo abajo). Condiciones Especiales. “CLÁUSULA 4.06. Otros documentos que rigen la ejecución del Programa. (a) Las Partes convienen en que la ejecución del Programa será llevada a cabo de acuerdo con las disposiciones del presente Contrato y lo establecido en el ROP y PAAS. Si alguna disposición del presente Contrato fuese inconsistente o estuviere en contradicción con las disposiciones del ROP y PAAS prevalecerá lo previsto en este Contrato. Asimismo, las Partes convienen que será necesario el consentimiento previo y por escrito del Banco para la introducción de cualquier cambio al ROP y PAAS” Los términos y condiciones, así como el PAAS, solo podrán ser modificados con el consentimiento previo y por escrito del Banco, incluyendo el visto bueno de ESG.

Normas Generales

Las Normas Generales del modelo de contrato para préstamos para inversión, específicamente el Artículo 6.03 Disposiciones Generales para la ejecución del proyecto, 6.06 Gestión ambiental y social, y Artículo 7.02 Planes e informes establecen la base legal para garantizar el cumplimiento de las políticas A&S durante la ejecución de la operación. “ARTÍCULO 6.06. Gestión ambiental y social. (a) El Prestatario se compromete, por sí o, por intermedio del Organismo Ejecutor, a llevar a cabo la ejecución (preparación, construcción y operación) de las actividades comprendidas en el Programa, de conformidad con el Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del Banco, sus Normas de Desempeño Ambientales y Sociales, así como con sus respectivas guías de implementación, y de acuerdo con las disposiciones ambientales y sociales específicas que se incluyan en las Estipulaciones Especiales de este Contrato.”

Definiciones para incluir en el Contrato

“Plan de Acción Ambiental y Social” o “PAAS significa el plan de acción ambiental y social del Programa, acordado el 19 de agosto de 2022, que establece las acciones necesarias para que el Programa cumpla con las Normas de Desempeño Ambiental y Social dentro de un plazo determinado. “Normas de Desempeño Ambientales y Sociales” o “NDASs” se refieren a las 10 Normas de Desempeño que forman parte del Marco de Políticas Ambientales y Sociales (GN-2965-23). “Sistema de Gestión Ambiental y Social” o “SGAS” es un instrumento de gestión dinámico que permite una mejora continua del desempeño ambiental y social que puede optimizar los resultados generales del Programa.

Condiciones Especiales

Las condiciones especiales incorporadas en las Estipulaciones Especiales deben referirse a obligaciones para asegurar el cumplimiento con las NDASs durante la ejecución del proyecto. Los detalles referidos a medidas y acciones específicas, según la definición en sección anterior, deben ser incluidos en el PAAS. Las disposiciones que detallan cómo se implementarán las condiciones especiales deben ser incluidas en el Reglamento Operativo (ROP). En caso de no contar con ROP, dichas disposiciones deben incluirse en las Estipulaciones Especiales, tal como se describe a continuación. Este modelo presenta tres categorías de condiciones especiales: - Condiciones especiales para incorporar en las Estipulaciones Especiales para todas las operaciones de categoría A, B, y FI con riesgo ambiental y social sustancial y alto; - Condiciones especiales para incorporar en las Estipulaciones Especiales, según corresponda y esté debidamente justificado (basado en la clasificación de riesgo e impacto); - Disposiciones para incorporar en el ROP. Para operaciones de categoría C, así como para las FI con riesgo ambiental y social moderado y bajo, se decidirá caso por caso cuáles condiciones (de las 3 categorías presentadas) deberán ser incluidas en el contrato y/o en el ROP. Se debe verificar que las cláusulas que hacen referencia a un PAAS sean incluidas solamente en los contratos de las operaciones que cuenten con uno.

A. Cláusulas para incorporar en las Estipulaciones Especiales para todas las operaciones categoría A, B y FI (riesgo sustancial y alto)

Condiciones previas al primer desembolso - Que el ROP que será una condición previa al primer desembolso, incluya los requerimientos ambientales y sociales e incorpore como anexos, el Sistema de Gestión Ambiental y Social y el PAAS; y - Que la UEP que se creará como condición previa al primer desembolso, incluya la selección de un especialista ambiental y social. Justificación: Esta condición es necesaria para dar cumplimiento con la NDAS 1. Condiciones especiales de Ejecución Para aplicar y poner en práctica el Artículo 6.06 Gestión Ambiental y Social párrafo a) de las Normas Generales, las siguientes disposiciones deben ser incluidas en la cláusula correspondiente a Gestión Ambiental y Social en las Estipulaciones Especiales para todas las operaciones de categoría A, B y FI (riesgo sustancial y alto): Cláusula 4.07. Gestión Ambiental y Social - Para efectos de lo dispuesto en los Artículos 6.06 y 7.02 de las Normas Generales, las partes convienen que la ejecución del Programa se regirá por las siguientes disposiciones que se han identificado como necesarias para el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales del Programa: - El Prestatario acuerda diseñar, construir, operar, mantener y monitorear el Programa y administrar los riesgos A&S de las Facilidades Asociadas del Programa, si las hay, directamente o a través del Organismo Ejecutor, o a través de cualquier otro contratista, operador o cualquier otra persona que realice actividades relacionadas con el Programa de acuerdo con el Sistema de Gestión Ambiental y Social y Plan de Acción Ambiental y Social, y cualquier otro plan ambiental, social, de salud y seguridad laboral que haya sido preparado y/o que deba ser elaborado durante la ejecución, y los requisitos incluidos en el Plan de Acción Correctiva. - El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, debe asegurar que no se financiarán deliberadamente, directa o indirectamente, proyectos o subproyectos comprendidos en la Lista de Exclusión del BID a efectos Ambientales y Sociales (Anexo 1 del Marco de Políticas Ambientales y Sociales, GN-2965-23). - El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, deberá asegurar que el Programa sea implementado de acuerdo con el PAAS con fecha 19 de agosto de 2022, en una manera aceptable para el Banco. Con este propósito, el Prestatario deberá asegurar que el PAAS, o cualquiera de sus disposiciones, no sea modificada, rechazada, suspendida o dispensada, excepto cuando el Banco brinde su previo consentimiento por escrito, según se indica en el PAAS, y se asegure que el PAAS revisado sea divulgado luego lo más pronto posible. - El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, debe: (i) implementar procesos de participación con las partes interesadas de las actividades previstas en el Programa para garantizar que las comunidades afectadas sean informadas y consultadas sobre el avance de las actividades y la gestión socioambiental del Programa; (ii) divulgar los instrumentos del Sistema de Gestión Ambiental y Social; (iii) establecer, publicitar, mantener y operar un mecanismo de quejas y reclamos accesible para recibir y facilitar la atención de preocupaciones y resolución de quejas de la población afectada por el proyecto, y tomar todas las medidas necesarias y apropiadas para resolver o facilitar la resolución de dichas preocupaciones y quejas, en una manera aceptable para el Banco. - El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a asegurar que en todos los documentos de licitación y contratos, a ser financiados con recursos del Préstamo se incluyan disposiciones que exijan que los solicitantes, oferentes, contratistas, consultores, representantes, miembros del personal, subconsultores, subcontratistas, y proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios y entidades supervisoras se obliguen, entre otros aspectos, a: (a) adoptar y hacer cumplir el código de conducta del Programa, el cual deberá ser proporcionado y debidamente notificado a todos sus trabajadores, donde se establecen las normas de comportamiento de los trabajadores en relación con las medidas de prevención y gestión de los riesgos ambientales, laborales y sociales del proyecto, incluyendo los riesgos de salud y seguridad ocupacional, violencia sexual y de género, discriminación, y abuso y explotación sexual infantil y de otras personas o grupos vulnerables, en cuanto ello resulte aplicable a las obras, servicios diferentes de consultoría, consultorías, y bienes. Justificación: Esta condición es necesaria para dar cumplimiento con las activadas para la presente operación. Supervisión y Evaluación Las siguientes dos cláusulas deben ser incluidas para todas las operaciones categoría A, B y FI (riesgo sustancial y alto). - El Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, deberá asegurar que: - Son tomadas todas las medidas necesarias para reportar al Banco, a través de informes regulares, sobre el estado de cumplimiento del PAAS y de la gestión ambiental y social del Proyecto, todos los informes en formato y contenido aceptable para el Banco, detallando al menos: (i) el estado de implementación del PAAS y SGAS; (ii) condiciones, de haberlas, que interfieren o podrían interferir con la implementación del PAAS y SGAS; y (iii) medidas correctivas y preventivas tomadas o que deban ser tomadas para abordar dichas condiciones; y - Con respecto al Programa el Prestatario y a través del Organismo Ejecutor notificará al Banco por escrito dentro de los 10 días hábiles posteriores a su conocimiento, de cualquier (1) incumplimiento material de los requisitos ambientales y sociales; (2) incidente o accidente relacionado a, o que tenga un impacto en el proyecto, que genere, o es probable que genere, un efecto adverso significativo negativo en el ambiente, las comunidades afectadas, el público o trabajadores; (3) conflictos sociales significativos reales o inminentes; o (4) cualquier riesgo e impacto ambiental y social recientemente identificado, que pueda afectar los aspectos ambientales y sociales del proyecto; en cada caso dicha notificación incluirá acciones tomadas o propuestas con respecto a tales eventos. 2. El Prestatario por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá preparar y presentar a satisfacción del Banco, un Informe de Cumplimiento de ESHS (ESCR), en la forma y contenido acordados con el Banco como parte del informe de progreso semestral y hasta dos años después del último desembolso. Justificación: Cláusula que permitirá hacer el seguimiento del Plan de Acción Ambiental y Social, así como el cumplimiento del proceso de notificación al Banco de los temas críticos que pueden elevar el riesgo socio ambiental del Proyecto.

B. Cláusulas para incorporar en las Estipulaciones Especiales caso por caso (basado en la clasificación de riesgo e impacto)

Condiciones Especiales de Ejecución El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, no participará en ninguna de las siguientes actividades con respecto al Programa y/o subproyectos: proyectos categoría A, actividades de reasentamiento o impactos negativos sobre pueblos indígenas, actividades sobre hábitat natural crítico, y proyectos cuya Categorización de Riesgo de Desastres y Cambio Climático sea alta. Justificación: Esta condición es necesaria para mantener la Categoría B.

C. Disposiciones para incluir en el ROP

La siguiente disposición normalmente debería incluirse en el ROP: - Cualquier cambio sustancial al Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) y a sus instrumentos, debe ser por escrito y aprobado por el Banco de manera consistente con las NDASs del Banco. En caso de no tener un ROP, esta disposición debe ser incluida en las Estipulaciones Especiales del contrato.

Anexo C. Mapas A&S

Mapa 1. Localización de la muestra del programa Mapa 2. Amenaza por terremoto en área de influencia de la muestra del programa Mapa 3. Amenaza por erupción volcánica en área de influencia de la muestra del programa Mapa 4. Amenaza por erupción volcánica en área de influencia de la muestra del programa Mapa 5. Áreas de importancia por biodiversidad y áreas protegidas en el área de influencia de la muestra