UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS INFORMATICOS

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

TAREA DE APLICACIÓN: Planificación de la gestión de implementación de un proyecto con herramientas de gestión y procesos PMBOK (30%)

Enunciado: Desarrollar la planificación de la implementación de un proyecto, utilizando las herramientas de gestión de proyectos en siete pasos como entregables, y vinculando cada uno de ellos con los procesos de gestión definidos en el PMBOK.

Fecha de entrega: 25  de octubre

Productos a entregar por el grupo:

- Un documento impreso

- Planificación en herramienta de su preferencia

Instrucciones generales

- Utilizar como proyecto base el estudio de factibilidad asignado al grupo, realizando previamente la actualización de la información necesaria para planificar su implementación.

- Elaborar los entregables correspondientes a cada herramienta o fase

- Relacionar cada entregable con los procesos o dominios de desempeño descritos en el PMBOK.

- Acta de constitución del proyecto.  presentar de manera resumida el propósito, objetivos, alcance general, principales interesados, restricciones, supuestos y responsable del proyecto.

- Entregar un documento final que contenga los 7 entregables con sus vínculos al PMBOK.

Herramientas / Entregables requeridos

- Creación de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo).  Representación jerárquica del alcance hasta un nivel que permita identificar paquetes de trabajo. Incluir diccionario básico de la EDT.

- Elaboración del cronograma del proyecto.  Actividades, duración, precedencias, hitos, fechas y ruta crítica.

- Desarrollo de la curva de uso de recursos (Curva S).  Representación acumulada del uso de recursos o costos a lo largo del tiempo, acompañada de una breve interpretación.

- Preparación de la matriz de adquisiciones.  Bien/servicio, justificación, modalidad o estrategia de adquisición, responsable y fecha requerida

- Elaboración de la matriz de riesgos.  Riesgo, causa, probabilidad, impacto, nivel/prioridad, respuesta y responsable.

- Información, interesados/destinatarios, responsable, medio/formato y frecuencia

- Creación de la matriz de asignación de responsabilidades (MAR). Relación entre actividades o paquetes de trabajo y responsables. Puede utilizarse una estructura tipo RACI u otra debidamente identificada.

Los siete entregables deberán guardar trazabilidad y coherencia entre sí. Las actividades del cronograma deberán derivarse de la EDT; los recursos y adquisiciones deberán responder a las actividades planificadas; los riesgos y comunicaciones deberán corresponder al proyecto desarrollado; y las responsabilidades asignadas deberán ser consistentes con los demás instrumentos.

Contenido del documento 25%:

### Estructura del documento

- Portada:

- Índice: listado de secciones con numeración.

- Introducción: contextualización del ejercicio y objetivos.

- Objetivos

- Acta de constitución del proyecto

- Desarrollo:

  - Descripción del proyecto seleccionado.

  - Elaboración de los 7 entregables (EDT, cronograma, curva S, etc.).

    - Relación de cada entregable con los procesos del PMBOK.

- Conclusiones

- Recomendaciones

- Glosario

- Referencias bibliográficas

- Anexos

Exposición y defensa 5%: (asistencia)

Se realizará la siguiente semana de la entrega del trabajo